ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЮЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУГРЕЕВО-НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 ноября 2017г. №58

Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности бюджетных учреждений Мугреево-Никольского сельского поселения Южского муниципального района  Ивановской области

на 2018-2020 годы»

Руководствуясь статьей 8 Федерального закона Российской Федерации  от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Мугреево-Никольского сельского поселения, администрация Мугреево-Никольского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности бюджетной учреждений Мугреево-Никольского  сельского поселения  Южского муниципального района Ивановской области на 2018-2020 годы»  (Приложение 1).
2. Установить, что финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств местного  бюджета в пределах сумм расходов, утвержденных решением Совета депутатов о бюджете Мугреево-Никольского сельского поселения  Южского муниципального района на очередной финансовый год.
3. Контроль выполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление подлежит обнародованию согласно Устава Мугреево-Никольского сельского поселения и размещению на официальном сайте администрации Мугреево-Никольского сельского поселения в сети Интернет.

Глава Мугреево-Никольского

сельского поселения:    					М.Г.Скурлакова

Приложение 1
Утверждена 
Постановлением администрации
Мугреево-Никольского сельского поселения
Южского муниципального района

от 13.11.2017г. № 58

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И  ПОВЫШЕНИЯ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

МУГРЕЕВО-НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА

2018 – 2020 ГОДЫ»

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

Наименование Программы
Муниципальная целевая программа «Энергосбережения и   повышения    энергетической эффективности бюджетных организаций Мугреево-Никольского сельского поселения Южского  муниципального района Ивановской области  на 2018 - 2020 годы»  (далее – Программа)

Основание для разработки Программы

- Указ Президента Российской Федерации от 04 июля 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 г.  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

Заказчик Программы
Администрация Мугреево-Никольского сельского поселения Южского муниципального района Ивановской области

Разработчик Программы
Администрация Мугреево-Никольского сельского поселения Южского муниципального района Ивановской области

Цели и задачи Программы

Цели Программы:

- активизация практических действий по  реализации политики энергосбережения, способных обеспечить повышение энергоэффективности экономики Мугреево-Никольского сельского поселения Южского муниципального района Ивановской области, снижение удельного энергопотребления в бюджетных организациях, жилищно-коммунальном хозяйстве.

Задачи Программы:

- наращивание темпов комплексного оснащения средствами инструментарного учета, мониторинга, контроля и автоматического регулирования объемов потребления энергоносителей;

- планирование показателей и формирование заданий по энергосбережению и энергоэффективности в бюджетной сфере с целевой установкой сокращения доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах местного бюджета;

- совершенствование и повышение достоверности учета потреблению топлива и энергии, особенно в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном секторе;

- концентрация финансовых и временно незанятых трудовых ресурсов на широкомасштабных работах по капитальному и текущему ремонту коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда с целевой установкой снижения удельного потребления тепловой энергии в жилищно-коммунальной сфере;

- интенсивность обновления основных производственных фондов на базе новых энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования, автоматизированных систем информатики;

- изменение структуры экономики с увеличением доли наукоемких видов экономической деятельности.

Сроки реализации Программы    
2018 - 2020 годы

Объемы и источники финансирования Программы
29542 рублей - всего, из них средства: 
местного бюджета:
 всего, в том числе:
2018 год – 20000 рублей,
2019 год – 3671 рубль;

2020 год – 5871 рубль;

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

- повышение энергетической эффективности экономики муниципального образования;

- обновление и модернизация основных производственных фондов во всех секторах экономики;

- снижение нагрузки по оплате энергоносителей на муниципальный бюджет, доходы населения;

- обеспечение полного учета и регулирования потребления энергетических ресурсов, снижение уровня их потерь;

- наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, энергетических паспортов; топливно-энергетических балансов; актов энергетических обследований;

- сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования;

- полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса;

- создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности.

Содержание проблемы

Мугреево-Никольского сельское поселение образовалось на территории Южского муниципального района в результате муниципальной реформы 2005 г. на основании Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года  № 131 – ФЗ и закона Ивановской области «О городском и сельских поселениях в Южском муниципальном районе» от 24 февраля 2005 года № 53-ОЗ. В 2008 г.  В ходе муниципальных преобразований соседнее Груздевское сельское поселение было упразднено, его территория вошла в состав Мугреево-Никольского сельского поселения.

Мугреево-Никольского сельское поселение входит в состав Южского муниципального района Ивановской области, расположено в северо-северо-восточной его части, имеет выгодное географическое положение — по территории поселения проходят: региональная (межмуниципальная) дорога «Южа-Талицы-Мугреевский» и региональная (межмуниципальная) дорога «Паново-Легково-Родионово», дороги местного значения муниципального района и поселения.

Площадь поселения – 29285 га. Общая протяженность с севера на юг – 20 км, с запада на восток – 26  км. Общая протяженность административной границы – 109,3  км.

Значительную площадь территории поселения занимают земли лесного фонда и земли сельскохозяйственного назначения. На территории поселения расположены сельскохозяйственные организации, промышленные предприятия в настоящее время отсутствуют.

Мугреево-Никольское сельское поселение состоит из  населенных 23 пунктов: села: Ламна Малая, Мугреево-Дмитриевское, Мугреево-Никольское, деревни: Быково, Зеленино, Истоки, Китайново, Клестово, Костяево, Кочергино, Легково, Лукино, Черемисино, Чеусово, Шеверниха, села: Груздево, Ламна Большая, деревни: Горки, Кашино, Ламна, Пашки, Петушки, Тарасиха. Административным центром поселения является село Мугрево-Никольского, который находится в 14 км. от административного центра Южского муниципального района – г. Южа.

Численность населения   по состоянию на 01.01.2016 г. - 661  человек

Энергоснабжение

Электроснабжение поселения осуществляется от Ивановской энергосистемы - ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Подстанция напряжением 10,35 и 110 кВ  расположена к западу от с. Мугреево-Никольское.

Электроэнергия потребителям Мугреево-Никольского сельского поселения поступает по ВЛ 10 кВ.

По территории  Мугреево-Никольского сельского поселения проходят ВЛ-110 кВ "Южа-Никольское", ВЛ-110 кВ "Никольское-Демидово", ВЛ-35 кВ "Никольское-Дубовичье". На юго-востоке территорию пересекают ВЛ-35 кВ №3754 и ВЛ-220 кВ «НиГЭС-Вязники»

Распределительные электрические сети поселения выполнены воздушными линиями напряжением 0,4 кВ.

Трассы ВЛ напряжением 220 кВ , 110 кВ,  напряжением 10кВ приведены на чертеже Схема 6 «Границы инженерной и транспортной инфраструктуры» в масштабе.

Газоснабжение

Газоснабжение Мугреево-Никольского сельского поселения осуществляется привозным баллонным и  природным (сетевым) газом.

Источником природного газа для  Мугреево-Никольского сельского поселения, как всего Южского района, служит магистральный газопровод-отвод «Череповец-Н.Новгород»

Природный газ подается в Мугреево-Никольское сельское поселение по газопроводу высокого давления от ГРП Южа  на ГРП Никольское.

Система газовых сетей трехступенчатая – газопроводами высокого, среднего и

низкого давления. В поселении полностью газифицирован один населенный пункт – с. Мугреево-Никольское.

Газифицировано природным газом на начало 2016 г. –  101 хозяйство.

Сжиженный газ доставляется потребителям автотранспортом с ГНС г. Иваново.

Водоснабжение

Водоснабжение в поселении осуществляется по локальным водопроводным сетям в д. Петушки, с. Груздево, д. Истоки, с. Мугреево-Дмитриевское, с. Мугреево-Никольское, д. Лукино, а также шахтными колодцами.

Основные проблемы системы водоснабжения в поселении:

- Высокий износ водопроводных сетей и водозаборных сооружений ( в 2010 только году в с. Груздево был реконструирован сельский водопровод);

Из 428 хозяйств только 250 хозяйств обеспечено централизованным водоснабжением;

2. Отсутствие утвержденных зон санитарной охраны скважин;

3. Отсутствие проектов развития и модернизации системы водоснабжения.

Дополнительными следует считать:

- практическое отсутствие специальных технических систем водоснабжения из поверхностных источников, бессистемное использование подземных вод на любые цели (производство, поливка, сельскохозяйственные цели, содержание подсобных и садоводческих участков);

- отсутствие очистных сооружений подготовки воды (обезжелезивание и деманганация и др.).

4.Водоотведение

В настоящее время централизованной системы водоотведения в Мугреево-Никольском сельском поселении нет. Стоки отводятся в выгребные ямы, септики. Организованный вывоз сточных вод отсутствует.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

МКУ : Мугреево-Никольский сельский дом культуры и Груздевский сельский клуб находятся в муниципальной собственности.
В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита бюджета поселения, экономического кризиса, крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в муниципальных зданиях.
Годовое потребление электроэнергии на коммунальные нужды

- административных здания в 2014 году- 390 кВт;

- МКУ «Мугреево-Никольский СДК» -  350 кВт;

- МКУ «Груздевский сельский клуб – 310 кВт.

- Система уличного освещения -  21034  кВт.

На территории Мугреево-Никольсокго  сельского   поселения  энергетические обследования (энергоаудит) отдельных муниципальных зданий (учреждений) проводился в 2012 году. Основными недостатками являются:

- потери теплого воздуха через чердачные и оконные проемы, систему вентиляции, неплотности перекрытий, стен, трубопроводов и запорной арматуры ввиду высокого износа зданий и сооружений;

- отсутствие приборов учета на водозаборных сооружениях;

В результате, в муниципальных зданиях наблюдаются потери тепла и неэффективная теплоотдача отопительных приборов.
Главными недостатками являются потери тепловой энергии и увеличение расходов на теплоснабжение.
Во всех муниципальных зданиях остается устаревшая система освещения помещений, что приводит к большому расходу электроэнергии.
В числе основных причин, по которым энергоснабжение муниципальных зданий выходит на первый план является необходимость:

- снижения расходов бюджета поселения на оплату коммунальных услуг по отоплению и поддержания систем теплоснабжения в рабочем состоянии;

- улучшения микроклимата в муниципальных зданиях;

- улучшения экологической обстановки в поселении, связанной с работой ЖКХ;

- уменьшения роста затрат на коммунальные услуги в муниципальных зданиях и учреждениях при неизбежном росте тарифов.

В поселении наблюдается устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов.

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основными целями Программы  являются активизация практических действий по реализации политики энергосбережения, способных обеспечить снижение энергоемкости экономики, повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Мугреево-Никольском сельском поселении. 
Главная цель Программы – снижение расходов бюджета поселения на энергоснабжение муниципальных зданий за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования.
Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат в среднем на 6 % за период работы программы;

- совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями;

- внедрение энергоэффективных устройств (оборудования, технологий) в муниципальных зданиях;

- повышение уровня компетентности работников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.

2. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2018 по 2020годы.
На данном этапе предусматриваются:

- организация постоянного энергомониторинга муниципальных зданий;

- создание базы данных по всем муниципальным зданиям

- обучение сотрудников муниципальных учреждений по системе энергомониторинга зданий.

На данном этапе предполагается до 2020 года обеспечить снижение среднего удельного потребления энергии в муниципальных зданиях на 6%.

3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Программа  включает реализацию следующих мероприятий:

3.1 Разработка проектно-сметной документации, проведения капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий.
Данными мероприятиями предусматривается выполнение в муниципальных зданиях следующих работ: замена окон, дверей,

3.2 Проведение энергомониторинга использования тепловой и электрической энергии в муниципальных зданиях.
В результате реализации энергосберегающих мероприятий энергопотребление в зданиях снижается до уровня, рассчитанного при энергообследовании, и остается на данном уровне в течение некоторого времени. Как показывает опыт реализации многих проектов, через некоторое время энергопотребление снова начинает расти. Через 3-5 лет энергопотребление иногда возвращается к тому же уровню, как и до реализации энергосберегающих мер. Аналогичные тенденции имели место и в новых зданиях. Чтобы избежать этого, требуется вести постоянный мониторинг энергопотребления.
3.3  Разработка системы профессиональной эксплуатации и технического обслуживания муниципальных зданий.
Существующая система эксплуатации и технического обслуживания муниципальных зданий далека от совершенства и не позволяет поддерживать их конструкции и инженерные системы на должном уровне, что также влияет на эффективность использования энергии в самих зданиях.
Для обеспечения надлежащей их эксплуатации в течение всего срока службы и минимизации расходов на эксплуатацию, обслуживание и ремонт необходимо разработать правильные режимы, точно определяющие обслуживание на требуемом уровне.
Эксплуатацией и обслуживанием зданий должен заниматься квалифицированный и обученный персонал.

3.4 Модернизация систем освещения муниципальных зданий, помещений муниципальных учреждений.
Мероприятия предусматривают переход освещения зданий муниципальных учреждений с обычных ламп накаливания на энергосберегающие лампы,

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансовое обеспечение мероприятий  Программы  планируется осуществить за счет средств бюджета Мугреево-Никольского сельского поселения .
К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных  программ   по   энергосбережению  и энергоэффективности и внебюджетные источники.
Общий объем финансирования  Программы  из бюджета  поселения  составляет 29542 рублей - всего, из них средства: 
местного бюджета:
 2018 год – 20000 рублей,
2019 год – 3671 рубль;

2020 год – 5871 рубль;

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов о бюджете на соответствующий финансовый год.
Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета поселения носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета поселения на очередной финансовый год.

5. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Текущее управление реализацией  Программы  осуществляет Администрация  поселения , контролирует выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию  Программы , осуществляет управление ее исполнителями, готовит ежеквартальные и ежегодные отчеты о реализации  Программы , ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации  Программы .
Главным ответственным лицом за еженедельный контроль энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий является руководитель муниципального учреждения, эксплуатирующего помещения.

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

При реализации мероприятий  по   энергосбережению  и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты конкретные результаты:

- экономия энергоресурсов и средств бюджета  поселения  по административному зданию не менее 6%;

- обеспечение нормальных климатических условий во всех муниципальных зданиях;

- сокращение вредных выбросов в атмосферу;

- сокращение бюджетных расходов на тепло- и энергоснабжение муниципальных учреждений;

- повышение заинтересованности в  энергосбережении ;

- сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях;

- экономия потребления воды в муниципальных учреждениях.

Основным целевым показателем (индикатором) по оценке эффективности реализации  Программы  является удельное потребление энергии в муниципальных зданиях.

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- наличия в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях:

- нергетических паспортов;

- топливно-энергетических балансов;

- актов энергетических обследований;

- установленных нормативов и лимитов энергопотребления,

- формирование действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными организациями всех уровней и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижение затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и предприятий муниципального образования в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования;

- создания условий для принятия долгосрочных программ энергосбережения, разработки и ведения топливно-энергетического баланса муниципального образования;

- создание условий для развития рынка товаров и услуг в сфере энергосбережения;

- увеличение доли местных и возобновляемых энергоресурсов в топливно-энергетическом балансе муниципального образования.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом доме будут проводиться мероприятия по энергосбережению. 
Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории муниципального образования.

Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий на следующих уровнях:

- предприятия и организации;

- органы местного самоуправления.

При реализации программных мероприятий на предприятии (в организации) руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности предприятия (организации), организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов на предприятии (в организации).
Муниципальные заказчики Программы организуют размещение информации об объемах потребления топливно-энергетических ресурсов, ходе реализации и результатах программных мероприятий на своих сайтах в сети Интернет. 
Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их реализацией и результатами в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы. Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя или решением вышестоящего органа управления.
В отношении муниципальных организаций: бюджетных учреждений, муниципальных предприятий, а также органов местного самоуправления, - управление Программой осуществляется в основном административными (организационно-распорядительными) методами в сочетании с использованием экономических стимулов и мер морального поощрения персонала.
Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно муниципальными заказчиками из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.
Управление со стороны органов местного самоуправления за реализацией программных мероприятий в коммерческом секторе экономики, а также в некоммерческих организациях и домохозяйствах, осуществляется через применение экономических стимулов, в том числе координацию и укрупнение спроса, а также снижение издержек на получение информации и доступа к эффективным энергосберегающим технологиям. 
Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.
Сроки и форму учета мероприятий и контроля за выполнением утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в коммерческом секторе экономики, муниципальных и некоммерческих организациях отрасли, устанавливает координатор Программы. 
Координатор Программы ежегодно, до 1 ноября текущего года уточняет с муниципальными заказчиками и участниками Программы перечень и сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования на следующий год.
Контроль за ходом выполнения программных мероприятий производится координатором Программы по указанным в паспорте Программы показателям и индикаторам, позволяющим оценить ход ее реализации.
Контроль за целевым расходованием бюджетных средств на реализацию программных мероприятий в установленном порядке осуществляют контролирующие органы.
В целях стимулирования выполнения программных мероприятий предусматривается осуществление комплекса мер, включающих систему ценообразования, льгот, дотаций, а также использования высвобождаемых энергетических ресурсов, проведение эффективной тарифной, налоговой, бюджетной и кредитной политики.
Предусмотренные Программой финансово-экономические механизмы и механизмы стимулирования распространяются на лиц, являющихся исполнителями программных мероприятий.
Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с решением Совета Мугреево-Никольского сельского поселения о бюджете на соответствующий финансовыйгод.
Объем и структура бюджетного финансирования Программы согласовываются с муниципальным заказчиком Программы и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

План мероприятий 
по реализации целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

| Наименование мероприятий | Получаемый эффект |
| --- | --- |
| Проведение гидравлической регулировки, ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях, не оснащенных автоматическими ИТП (проводится эксплуатирующей организацией). | Снижение отопительной нагрузки на 5%. |
| Контроль за нецелевым использованием энергоносителей | Снижение потребления энергоресурсов |
| Проведение квалифицированного технического обслуживания и метрологического обеспечения узлов учета и регулирования энергоресурсов. | Обеспечение учета энергоносителей по установленным приборам |